## Slide 1
Podsumowanie pilotażu
Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)
realizowanego w okresie od 21/07/2023 do 15/09/2023
30 października 2023 r.

## Slide 2: Agenda
1. Rozpoczęcie spotkania – wprowadzenie
2. Podsumowanie przebiegu pilotażu – uczestnicy oraz najważniejsze wydarzenia
3. Informacja zwrotna od uczestników pilotażu – omówienie zgłoszonych uwag
4. Podjęte działania przez zespół projektowy
5. Dalsza komunikacja z użytkownikami systemu CEEB
6. Plany utrzymaniowo-rozwojowe

## Slide 3: Pilotaż systemu CEEB – uczestnicy
Kto brał udział w pilotażu?
  7 korporacji kominiarskich
– 220 kominiarzy
  20 urzędów zróżnicowanych wielkościowo i terytorialnie – 105 urzędników

## Slide 4
Pilotaż systemu CEEB – najważniejsze wydarzenia
06/2023
Spotkania inicjujące i warsztaty
Zakładanie kont i nadawanie uprawnień
07/2023
od 24/07
Przyjmowanie uwag
Do 07/2023
Dostarczenie terminali
21/07/2023
START pilotażu
od 24/07
Wprowadzanie poprawek
Prace rozwojowe
od 24/07

## Slide 5: Pilotaż systemu CEEB – zgłoszone uwagi (1/2)
Błędne działanie systemu:
  Przerwy w dostępie do systemu (problemy wydajnościowe)
  Nieprawidłowości związane z zakładaniem kont użytkowników (problemy z ustawieniem hasła przez użytkowników, problemy z odebraniem korespondencji mailowej w celu aktualizacji hasła)
  Błędna identyfikacja budynku na mapie
  Błędne działanie wyszukiwarki filtracyjnej
  Brak dostępu do danych z deklaracji (moduł analityczno-raportowy)

## Slide 6: Pilotaż systemu CEEB – zgłoszone uwagi (2/2)
Potrzeby użytkowników:
  Brakujące atrybuty w obszarze kontroli środowiskowej
  Propozycje zmiany nazewnictwa pól
  Nawigowanie między rejestrami deklaracji oraz inwentaryzacji

## Slide 7: Pilotaż systemu CEEB – reakcje na zgłoszone uwagi
Naprawienie wykrytych błędów
Analiza i zgłoszenie do realizacji potrzeb użytkowników
Wykaz zarejestrowanych zgłoszeń w załączniku.

## Slide 8: Pilotaż systemu CEEB – dalsza komunikacja
Kontakt z zespołem wsparcia systemu CEEB:
infolinia - nr tel. (22) 346 66 64 (pn.-pt. 08:00 – 15:00)
kontakt mailowy: pomoc.zone@gunb.gov.pl
kontakt do administratora: https://zone.gunb.gov.pl/contact

## Slide 9: System CEEB – plany utrzymaniowo-rozwojowe
1. Stałe monitorowanie poprawności działania systemu oraz poziomu satysfakcji jego użytkowników.
2. Przyjmowanie wszystkich zgłoszeń i udzielanie wsparcia.
3. Analiza nowych potrzeb oraz prace rozwojowe mające na celu optymalizację procesów i podnoszące satysfakcję użytkowników.

## Slide 10: Dyskusja i podsumowanie